Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Quizix |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma SaaS para generación inteligente de evaluaciones |
| Fecha de preparación | Noviembre 2025 |
| Cliente | Docentes, instituciones educativas y organizaciones de capacitación que requieren generar evaluaciones, quizzes y encuestas de manera ágil y personalizada. |
| Patrocinador principal | Duoc Uc |
| Ingenieros IT | Miguel Henriquez / Juan Pablo Medina |

# Propósito y justificación del proyecto

El propósito del proyecto Quizix es desarrollar una plataforma web full stack, tipo SaaS, que permita a los usuarios cargar información propia (documentos, contenidos de cursos, guías, etc.) y, mediante inteligencia artificial y bases de datos vectoriales, generar automáticamente evaluaciones, quizzes y encuestas listas para ser aplicadas. Actualmente, docentes, empresas y profesionales invierten una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en transformar contenidos extensos en preguntas claras y organizadas. La ausencia de herramientas que combinen automatización, pertinencia y rapidez produce procesos manuales lentos, riesgo de errores y dificultades para mantener la calidad y consistencia de las evaluaciones. Quizix Este proyecto se justifica porque ofrece una solución centralizada que: - Automatiza la creación de instrumentos de evaluación, reduciendo tiempos y costos. - Asegura mayor precisión y adaptabilidad de las preguntas al contexto educativo o corporativo. - Permite exportar los instrumentos en PDF o compartirlos en línea mediante enlaces y códigos QR. Desde el punto de vista profesional, Quizix potencia competencias clave de la Ingeniería en Informática: desarrollo full stack, integración de IA, diseño de arquitecturas escalables, gestión de bases de datos (relacionales y vectoriales) y despliegue en la nube.

# Descripción del proyecto y entregables

Descripción del proyecto Quizix es una plataforma web SaaS que: - Permite registrar usuarios creadores (docentes, facilitadores, profesionales). - Recibe documentos y contenidos como entrada. - Procesa la información mediante IA y vectorización para generar bancos de preguntas. - Crea evaluaciones configurables (cantidad de preguntas, tipo de respuesta, nivel de dificultad). - Publica estas evaluaciones para ser respondidas en línea o exportadas. La arquitectura contempla front-end web, back-end con servicios de negocio, bases de datos relacional y vectorial, e integración con servicios de IA y nube para asegurar escalabilidad y disponibilidad. Entregables: - Acta de Constitución del Proyecto (este documento). - Levantamiento y especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. - Modelos de análisis y diseño: - Diagramas de contexto y casos de uso. - Modelo de datos y diagramas de arquitectura. - Plataforma Quizix versión MVP - Informe final del Proyecto APT y presentación en PPT de resultados.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcances |  |
| Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema | Documento de requerimientos validado por el docente guía, sin observaciones críticas pendientes. |
| Diseñar la arquitectura del sistema y el modelo de datos. | Entrega de diagramas de arquitectura y modelo de datos aprobados, coherentes con los requerimientos. |
| Implementar el módulo de IA para generación de preguntas. | Generar preguntas de manera automática a partir de al menos 3 tipos de documentos de prueba, con nivel de pertinencia aceptable según rúbrica acordada |
| Desarrollar el MVP de la plataforma Quizix. | Plataforma operativa que permita registrar usuarios, cargar documentos, generar y aplicar evaluaciones. |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Fase 1 – Planificación y diseño (4 semanas) | - Levantamiento de requerimientos. - Definición de arquitectura y modelo de datos. |
| Fase 2 – Desarrollo e implementación (11 semanas) | - Implementación backend y APIs. - Integración con servicios de IA. - Configuración de bases de datos. - Implementación frontend y flujo de usuario. |
| Fase 3 – Cierre de proyecto (3 semanas) | - Documentación - informe final - presentación. |
| Calidad |  |
| Funcionalidad | El MVP debe cubrir el flujo completo de creación, generación y aplicación de una evaluación |
| Usabilidad | Interfaz clara y usable para usuarios no técnicos, con navegación intuitiva |
| Confiabilidad | La plataforma no debe presentar errores críticos durante la demostración. |
| Seguridad básica | Manejo adecuado de credenciales y protección de datos de usuarios |
| Otros |  |
| Integración con sistemas existentes | Para el alcance académico, la integración se limita a servicios de IA y a la plataforma de nube seleccionada. |

# Riesgos iniciales de alto nivel

- Retrasos en el levantamiento y validación de requerimientos. - Obstáculos técnicos en la integración con servicios de IA o nube. - Falta de tiempo por carga académica. - Complejidad mayor a la prevista en el desarrollo full stack. - Problemas de infraestructura (limitaciones de planes gratuitos de nube / IA). Se mitigarán mediante planificación anticipada, prototipos tempranos, priorización de funcionalidades críticas y comunicación continua con el docente guía.

# Cronograma de hitos principales

Hitos

Aprobación del Acta de Constitución

Finalización del levantamiento de requerimientos y modelo de datos

Aprobación del diseño de arquitectura y prototipos de interfaz

Entrega del MVP funcional de Quizix (flujo completo básico)

Ajustes finales

Entrega del informe final y presentación del proyecto

# Lista de Interesados (stakeholders)

Los principales interesados del proyecto Quizix son, en primer lugar, Duoc UC, representado por la Escuela de Ingeniería, la coordinación de carrera y el docente guía, quienes velan por el cumplimiento de los objetivos formativos y la calidad del resultado académico; en segundo lugar, el equipo de proyecto, compuesto por Miguel Henríquez y Juan Pablo Medina, responsables de la planificación, desarrollo y documentación de la solución; y, finalmente, los usuarios objetivo, que incluyen a docentes, facilitadores e instituciones educativas o de capacitación que requieren generar evaluaciones de manera ágil, así como a los estudiantes o participantes que responderán los quizzes y se beneficiarán de una experiencia de evaluación más eficiente y personalizada.

# Quizix

| Nombre | Cargo |
| --- | --- |
| # Miguel Henriquez | # Ingeniero IT |
| # Juan Pablo Medina | # Ingeniero IT |